УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

главы Администрации района

____________ А.А. Кейнер

«____» ______________2026

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края» за 2025 год

1. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п\п | Наименование мероприятия | Результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  | 5.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |
| 14 | Капитальный ремонт водозаборных скважин в с. Суслово | Работы завершены. Стоимость работ на объекте составила – 5 532,14 тыс. руб. (не оплачено из КБ) |
| 15 | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Буканское | Работы завершены. Стоимость работ на объекте составила – 1 581,0 тыс. руб. |
| 16 | Капитальный ремонт водонапорной башни и скважины в с. Кадниково | Работы завершены. Стоимость работ на объекте составила – 4 536,0 тыс. руб. |
| 19 | Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Островное | Работы завершены. Стоимость работ на объекте составила – 3 966,48 тыс. руб. |
| 20 | Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Суслово | Работы завершены. Стоимость работ на объекте составила – 1 866,45 тыс. руб. (не оплачено из КБ) |
| 21 | Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Покровка | Работы завершены. Стоимость работ на объекте составила – 1 810,91 тыс. руб. |
| 22 | Капитальный ремонт водопроводной сети в пос. Комсомольском | Работы завершены. Стоимость работ на объекте составила – 10 163,74 тыс. руб. |
| 23 | Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Ермачиха | Работы завершены. Стоимость работ на объекте составила – 1 486,7 тыс. руб. |
| 24 | Ремонт систем водоснабжения | Работы завершены. Стоимость работ на объекте составила – 1 200,0 тыс. руб. |
| 25 | Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Травное | Работы завершены. Стоимость работ на объекте составила – 2 645,91 тыс. руб. |
|  | 5.3 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |
| 6 | Приобретение оборудования на котельные (котлы, насосные группы) | Работы завершены. Стоимость работ на объекте составила – 4 329,3 тыс. руб. |
| 6.4 | Ремонт и замена оборудования, ремонт котельных, сетей | Работы завершены. Стоимость работ на объекте составила – 13 586,14 тыс. руб. |

2. Сведения о выполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение |  |  | Комментарий (причины не достижения плана или его перевыполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2025 год | факт за 2025 год | выполнение, % |  |
| 1 | Доля потребителей в общем количестве потребителей, полностью оборудованных приборами учета электроэнергии, холодной воды и тепла, % | % | 98 | 98 | 98 |  |
| 2 | Доля бюджетных организаций, полностью оборудованных приборами учета электроэнергии, холодной воды, % | % | 98 | 98 | 100 |  |
| 3 | Доля многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, полностью оборудованных общедомовыми приборами учета электроэнергии, холодной воды и тепла, % | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Полный расход энергии на обеспечение отоплением 1 кв. метра отапливаемой площади в год | кг натурального топлива | 55,2 | 55,2 | 100 |  |

| Председатель комитета Администрации Мамонтовского района по архитектуре, строительству и ЖКХ |  | Д.С. Емельянов |
| --- | --- | --- |
| 83858322236 |  |  |